## Slide 1: IMPLEMENTAR Y ESTABILIZAR PROCESOS ROBOTIZADOS
ABRIL DE 2020

## Slide 2: NIVEL 4: IMPLEMENTAR Y ESTABILIZAR PROCESOS ROBOTIZADOS
N3: 07. Robotizar procesos robotizados
N4
01. Descubrir oportunidades de robotización
N4
02. Diseñar procesos robotizados
N4
03. Desarrollar y testear procesos robotizados
N4
04. Implementar y estabilizar procesos robotizados
N4
05. Orquestar y monitorear procesos robotizados
N4
06. Mantener procesos robotizados
Asegurar el correcto funcionamiento del proceso robotizado en producción.
Desde la revisión de la solicitud de pasaje a producción de un release de un proceso robotizado hasta la estabilización y la entrega del mismo a la Operación de procesos RPA.
Objetivo
Alcance

## Slide 3: CONSIDERACIONES PRINCIPALES DEL PROCESO
La implementación y estabilización de los procesos robotizados permite desplegar y estabilizar el funcionamiento de los mismos en un ambiente productivo, dentro de la herramienta BluePrism.
La estabilización busca por medio de una ejecución atendida del proceso, detectar y corregir oportunamente problemáticas que no hayan surgido durante la fase de pruebas o construcción del robot.
En la estabilización se informa de manera permanente al Dueño del Proceso Robotizado, al Líder RPA y a otras partes interesadas, el estado de la estabilización de proceso robotizado y cualquier inconveniente que pueda llegar a impactar el tiempo definido para esta actividad.

## Slide 4: ACTIVIDADES PRINCIPALES
Revisar solicitud de implementación
Verificar solicitud de pasaje a producción
Estabilizar procesos
Entregar proceso estabilizado
HP SM
Service Manager
PM RPA
Operador de despliegues
e implementaciones
Analista Funcional RPA
Y Desarrollador RPA
PM RPA
Verifica que los documentos
del proceso estén completos y
resguardados correctamente por el
Analista Funcional RPA y solicita implementación del
release en producción
Implementa el release en el entorno de
Producción.
A partir de este momento,
el proceso robotizado
queda implementado
El Desarrollador realiza todas las configuraciones que requiere el robot para ejecutarse en producción y él, junto con el Analista Funcional ejecutan en forma atendida (no automática) el proceso, para detectar y corregir problemáticas que no hayan surgido durante la fase de pruebas o construcción del robot. Al finalizar la estabilización, el Dueño del Proceso Robotizado, verifica y aprueba por medio de un check list
la estabilización
La estabilización se realiza en ambiente productivo usando el rol de amplios privilegios que previamente el PM RPA tramita con Ciberseguridad
El PM RPA entrega al proceso de Monitoreo el proceso estabilizado con todos sus docs.,para iniciar la ejecución desatendida (automática) del proceso, en los horarios planificados y verificar la correcta ejecución del mismo
¿Cuáles docs. verifica el PM RPA en la solicitud de implementación?
Release de proceso robotizado
Aprobación de implementación de procesos robotizados dada por el
Dueño del Proceso
Documento de Diseño Funcional
Documento de Diseño técnico
Resultados de pruebas
GCS

## Slide 5
Dueño del proceso
robotizado
¿En que actividades del proceso participa? | ¿Cuál canal usa para realizar la actividad? | ¿Cuándo realiza la actividad?
Aprobación de implementación del proceso | Correo electrónico | Al finalizar de manera exitosas la pruebas de usuario UAT. Es requisito para iniciar la solicitud de implementación
Aprobación para asignar al usuario robot de producción el rol de amplios privilegios(*) | Correo electrónico recibido desde la cuanta GCS@ypf.com | Al inicio de la actividad de estabilización
Verificación y aprobación de la estabilización del proceso robotizado | Correo electrónico | Al finalizar la estabilización del proceso el Dueño de Proceso verifica con el Analista Funcional y Desarrollador el funcionamiento del proceso y apruébala estabilización, mediante cheklist enviado por el PM RPA vía correo electrónico
(*) Rol de amplios privilegios:
Rol que asigna Ciberseguridad de manera temporal al usuario robot y que permite configurar de forma segura y cumpliendo con los requisitos SOX, todo lo que el robot necesita para ejecutarse en producción: variables globales, variables de entorno, credenciales del usuario robot, credenciales para que el robot acceda a portales, URL consultadas por el robot, etc.

## Slide 6: ¿CUÁLES ROLES INTERVIENEN EN EL PROCESO?
PM RPA
DUEÑO DEL PROCESO ROBOTIZADO
ANALISTA CIBERSEGURIDAD
ANALISTA FUNCIONAL RPA
DESARROLLADOR RPA
LÍDER
RPA
OPERADOR RPA
ESPECIALISTA RPA

## Slide 7: ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROCESO
DUEÑO DE PROCESOS ROBOTIZADOS
Rol responsable de definir el proceso, detectar mejoras y/o anomalías en el proceso robotizado, dar soporte para la resolución de los mismos, realizar pruebas de usuario y aprobar conformidad del desarrollo o mantenimiento y de los entregables de cada etapa del proyecto de robotización.
PM RPA
Rol responsable de mantener comunicación permanente con el Dueño de Proceso y Líder RPA. Define y gestiona el cronograma de actividades para la robotización de uno o varios proceso. Coordina las actividades que realiza el Analista Funcional y el Desarrollador
Rol responsable de conocer en detalle y entender los procesos propuesto para automatizar, relevar datos claves para el proceso, sus reglas de negocio, requerimientos específicos, problemas y oportunidades de mejora, y las metas y objetivos del negocio para el proceso en cuestión.
ANALISTA FUNCIONAL RPA

## Slide 8: ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROCESO
OPERADOR RPA
Rol asignado al monitoreo de procesos robotizados.
Es responsable de monitorear el funcionamiento de los procesos robotizados, identificar incidentes y de gestionar la activación de contingencia en casos de errores.
DESARROLLADOR RPA
Rol responsable de realizar el desarrollo y los mantenimientos correctivos y evolutivos de los procesos robotizados .
ESPECIALISTA RPA
Rol con amplios conocimientos en la robotización de procesos y en la herramienta BluePrism. Es el rol responsable de definir soluciones técnicas en la robotización de un proceso y en la arquitectura RPA.

## Slide 9: MUCHAS GRACIAS!!!